慈溪市住房和城乡建设局

关于市十八届人大三次会议

第317号建议的协办意见

市发改局：

吴华青代表在市十八届人大三次会议大会期间提出的《关于加强全域治理提升小城市能级的建议》（第317号）建议收悉。经研究，现就有关协办意见答复如下：

以城市更新为牵引高水平推进城市空间建设，可以完善城市核心功能，升级城市形象，做优品质功能，对慈溪市提升城市能级和品质意义重大。

一、城市体检和城市更新规划方面

目前，我局正在推进城市体检和城市更新工作。通过资料收集、现场调研、数据采集分析等多种方式，从“住房、小区、街区、城区”4个维度着手，根据体检指标体系，报告分析诊断存在的各项问题，拟定针对性的整治清单。结合城市体检，《慈溪市城市更新专项规划》送审稿已基本完成，涵盖新城河片区等17个重点更新片区。更新片区确定了城市更新的目标、方向、内容、策略、任务等内容，取得了突出慈溪特色、加强体检评估、细化行动项目、优化片区划定四方面的成效。

二、公共服务和基础设施完善方面

结合本市实际，于2023年12月出台《慈溪市城镇社区公共服务设施补短板行动方案》。2023年计划启动的10个社区项目涵盖养老、托育、党群服务中心等7类公共服务设施，涉及社区食堂、婴幼儿照护驿站等具体项目31个。目前已完成建设方案编制及部门会审，正在推进立项等工作。

我局2024年计划完成全市公共停车位1000个以上，计划开工建设寺山路（慈百路—施山江）工程和下房路（慈百路—南大路）工程，目前两个工程已完成初步设计，准备公开招标。同时计划治理慈溪城区范围内9个堵点点位，预计今年年底完成。

特此致函。

慈溪市住房和城乡建设局

2024年4月28日

联 系 人：叶琳

联系电话：63038233