类别标记：C

慈溪市住房和城乡建设局文件

慈住建建〔2019〕44号　　　　 　　      签发人：华利波

对市十七届人大三次会议第141号建议的答复

陈沸沸代表：

您在市十七届人大三次会议大会期间提出的《关于加快西二环线北延道路工程建设的建议》（第141号建议）已收悉，我们会同市发展改革局、市财政局认真研究后，又同您进行了面商，现将有关意见答复如下：

西二环是中心城区“七横六纵”道路框架中的其中一纵，是城区西部南北向的主要道路。道路规划南起前应路，北至城市北环线，其中前应路至北二环段和中横线至永安路段已建成。

西二环北延（北二环—中横线）工程列入了慈溪市2018年度市本级政府投资建设项目计划。该项目南起北二环，北至中横线，全长3727米，宽40米，总投资69095万元。北二环—明州路段2018年12月开工建设，明州路—中横线段2018年10月开工建设。目前正在进行塘渣填筑，雨污水管施工，桥梁施工，计划于年内累计完成工程量的80%，主体工程基本完工。

西二环线（永安路—城市北环线）工程南起坎墩街道永安路，北讫规划城市北环线，路线长度约1km。规划道路宽40m，按城市主干路标准设计，设计速度50km/h，采用双向6车道，道路沿线需新建桥梁1座。本工程估算总投资12500万元，其中建安费8720万元。考虑到坎墩街道、崇寿镇百姓主要集中在浒崇公路两侧，北向交通流量目前可经历崔线、浒崇公路分流，且城市北环线尚未建设，该路段启动建设的必要性不强。您建议打通永安路到七塘公路段，目前尚不可行。因为控制性规划中，西二环只规划到城市北环线，没有再往北延伸。近期，规划部门正在重新编制控制性规划。

我局会积极建议西二环往北延伸同杭州湾新区相关道路对接，满足前湾新区建设需要，方便崇寿镇百姓出行。

最后，衷心感谢您对我市住房和城乡建设工作的关心和支持！希望您在今后继续多提宝贵意见！

慈溪市住房和城乡建设局

2019年6月26日

抄　　送：市人大代表工委，市政府办公室，市发展改革局、市财政局，崇寿镇人大主席团。

联 系 人：邹卓彦

联系电话：63029036