类别号标记：C

慈溪市交通运输局文件

慈交建〔2022〕34号                 签发人：胡孟波

对市十八届人大一次会议第235号建议的答复

王长土代表：

您提出的“关于加快建设北二环西延工程的建议”收悉，我局及时召开建议提案交办会议专题研究，商议相关措施，现答复如下：

您提出的建议对缓解区域间交通压力，提高周巷人民通行效率，促进区域经济发展十分必要。规划部门在《慈溪市周巷镇镇西现代产业综合区块控制性详细规划》和《慈溪市周巷镇云城区快控制性详细规划》中北二环路已规划到位。北二环西延（周庵公路-芦庵公路）也已纳入慈溪市“十四五”综合交通运输发展规划，总投资4亿元，计划“十四五”期间开工建设。

目前，北二环西延（周巷环城西路—鑫益路段）工程已基本完成立项文本编制，计划本年度完成初步设计。该项目东起周巷镇鑫益路，西至周巷镇环城西路，全长1.405公里,按一级公路设计速度60公里/小时标准设计，设双向六车道。路基顶宽34，用地宽度36m。路幅布置为：中央分隔带宽2.0m，两侧分别为11.5m行车道+1.5m宽侧分隔带+3m辅道。全线路面结构均采用沥青砼结构，路基防护采用挡墙防护。全线共有桥梁4座，涵洞6道，工程总投资约1.56亿元，建安费1.13亿元。该项目的建成将有助于分担主要交通流量，缓解该路段的拥堵状况。

感谢您对我市交通运输工作的关心和支持。

慈溪市交通运输局

2022年6月30日

抄　　送：市人大代表工委，市政府办公室，市发改局，市财政局，市自然资源规划局，周巷镇，周巷镇人大主席团。

联 系 人：黄建中

联系电话：13884484832