慈溪市住房和城乡建设局

关于市十八届人大一次会议

第9号建议的协办意见

市交通局：

童建华代表在市十八届人大一次会议大会期间提出的《关于加快推进慈溪市中心城区绕城快速路网建设的建议》（第9号）建议已收悉。经研究，现就有关协办意见答复如下：

一、城市北环线工程

1.城市北环线（浒崇公路—寺马公路）工程：西起浒崇公路，东至寺马线，全长6779米，宽50米，计划分浒崇公路—东三环、东三环—寺马线两段实施。目前城市北环线（浒崇公路—东三环路）工程已列入2022年度慈溪市重大前期项目计划，2021年已完成项目建议书审批，计划2022年完成可行性研究报告编制，“十四五”期间将适时启动建设。

2.城市北环线（西三环—浒崇公路）工程：西起西三环路，东至浒崇公路，全长3600米，宽50米。作为前期谋划和储备项目开展研究，待条件成熟后尽早启动建设。

二、配套高铁下穿道路项目

配套高铁下穿道路项目已列入2022年度慈溪市重大前期项目计划，主要建设内容为城市北环线、西二环路、浒崇公路、青少年宫北路、孙塘北路、担山北路和梅林路与高铁交叉100米范围内市政道路施工，计划2022年完成项目建议书审批，“十四五”期间将适时启动建设。

特此致函。

慈溪市住房和城乡建设局

2022年4月27日

联 系 人：娄红霞

联系电话：63038619