慈溪市住房和城乡建设局

关于市十七届人大三次会议

第232号建议的协办意见

市交通运输局：

罗宇代表在市十七届人大三次会议大会期间提出的《关于加快启动329国道南复线建设的建议》（第232号）建议已收悉。经研究，现就有关协办意见答复如下：

根据慈溪市城市总体规划确定的“东延、北扩、南调、西控、中更新”的城市发展目标，城区东部将是今后几年开发建设的重点区域之一。为进一步改善城市宜居环境和交通环境，建设区域内骨干通道是推进城市化建设的基础。我局从2011年开始，着手对前应路东延、南三环东延进行初步调研，就道路的线形、拆迁和征地等情况作了摸底，为及早启动道路建设做好基础工作。

一、南三环路（东三环—寺马线）工程

南三环路规划道路等级为城市快速路，其中高架主路设计速度为80千米/小时，地面辅路设计速度为50千米/小时。南三环路地面辅路西起东三环路，东至寺马线，全长2884.39米，设双向六车道，路基宽50米，需拆迁房屋约69310平方米。工程总投资估算119685.5万元，建安费24627.75万元，并列入2016年慈溪市重大前期项目中的“断头路”研究项目中，已完成项目建议书的编制。

二、前应路（东三环路—寺马线）工程

该段道路全长约2719.65米，宽40米，共需征用道路用地约105778平方米，其中农用地约52133平方米，建设用地约51759平方米，未利用地约1886平方米，共涉及白沙路街道和匡堰镇的5个村。由于该区域土地还以基本农田居多，因此近期实施前应路东延的条件尚未具备。但是我们将该项目列入2016年慈溪市重大前期项目中的“断头路”研究项目中，已完成项目建议书的编制，同时该项目也列入市“十三五”重大建设项目规划实施类项目。

三、南二环（东三环路—社坛庙路）工程

该工程西起东三环路，东至社坛庙路，全长1985.62米，宽34米。工程总投资估算85604.89万元，并列入2016年慈溪市重大前期项目中的“断头路”研究项目中，已完成项目建议书的编制。

我局将继续做深做细这些项目的前期工作，并根据财力情况和实施成熟程度，建议市政府早日将项目列入政府投资项目计划。

慈溪市住房和城乡建设局

2019年4 月22日

联 系 人：邹卓彦

联系电话：63029036