关于加快配套路网建设

积极承接高铁落地的建议

领衔代表：童建华

附议代表：孙建明、胡含维、胡杰、邹洪根

目前，城市竞争日渐激烈，从国家到地方和专项部门各类规划纷纷出台，《长江三角洲城市群发展规划》、《国家中长期铁路网规划》和《上海市城市总体规划》等纲领性规划相继公示，我市积极争取的沪甬跨海铁路在《国家中长期铁路网规划》和《上海市城市总体规划》中作为八横八纵中的沿海通道得以明确，2017年12月在宁波市主要领导全力争取下，铁路总公司组织召开了规划方案论证会，并实地踏勘了高铁规划选址点。沪甬高铁的规划落地，对我市意义重大，也是今后城市建设的指导方向。

机遇和挑战并存，特别是现有道路结构、密度和通行能力，均不能满足高铁站配套需要，并且尚需要有一个建设周期，因此，必须提前谋划，尽早启动配套道路网建设，以积极承接高铁落地。具体建议如下：

1.加快实施浒崇公路拓宽改造工程。

浒崇公路是市内较早建成的一条省道，对改革开放后坎墩，甚至慈溪和杭州湾新区的社会经济发展起到了重要的作用，现在仍是慈溪城区连接杭州湾新区最中心最繁忙的道路。2005年浒崇公路拓宽改造时，古塘街道段基本到位，永安路以北段也全幅到位，但坎墩穿镇段（中横线至永安路，长约2公里）未拆迁到位，成了“卡脖子”路段，交通压力大，交通安全隐患较为突出。同时，道路两侧的环境问题同样相当突出，远远落后于新型城市化建设要求。因此，无论是现状需求还是高铁站配套需求，浒崇公路拓宽改造都已相当迫切。建议将该道路规划路幅宽50米，预估道路拆迁22万平方米（按容积率1.6，东至羊路头江测算），以适应发展需求。

2.加快实施永安路（环镇北路）东西延伸工程。

永安路现状东起新城大道北延，西接西二环线，横向贯穿整个坎墩北部居民区、文教区和工业园区，道路等级为城市主干道，规划路幅宽40米。为更好地促进城区与高新区、环杭州湾创新中心、长三角市场园区的融合，实现东三环快速路与西外环（国道G228）的无缝对接缓解交通压力，为下步高铁站交通流配套。建议尽快实施永安路向东向西延伸。

东延：新城大道向东延伸至东三环，线路总长约1 550米，宽40米，其中坎墩段约1 300米，白沙路段约250米，共需新征土地约95亩，其中坎墩街道约80亩，白沙路街道约15亩，新建四灶浦江桥梁1座。预估道路拆迁210户，以及三姓塘和央水塘整片共约840户。

西延：西二环线向西延伸至西外环，路线总长1 900米，宽40米。其中坎墩段约600米，宗汉段约1 300米，共需新征土地约114亩，其中坎墩街道约36亩，宗汉等街道约78亩（包括浒山街道飞地），新建漾山路江桥梁1座，全线无拆迁。

3.加快实施西二环线（中横线至永安路）拓宽改造工程。

西二环线为城区西部纵向主干路，坎墩段南起中横线北至城市北环线，总长约2 900米，规划路幅宽40米。目前，中横线至二塘江段约800米已经全幅到位；二塘江至永安路段约1 000米仅8米宽，两侧杂草丛生；永安路至城市北环线段尚未建设。

西二环线连接宗汉、坎墩和农业食品园区，道路两侧有大量居住人口和企事业单位，是西部交通大动脉。因此，建议在西二环北延至中横线的同时，对坎墩段进行拓宽改造，为高铁站配套打下基础。其中中横线至二塘江段800米可进行综合改造提升，二塘江至永安路段1 000米进行拓宽改造，涉及土地以宗汉街道为主，均为预征土地，无拆迁。

4.加快实施坎胜公路拓宽改造工程。

坎胜路西起浒崇公路东至旦山北路，全长约2 200米，两侧商铺和民居林立，是坎墩现有的主要商业道路，但行车道路幅仅7米宽，排水设施也基本没有，交通拥堵，停车难，建筑凌乱，环卫保洁压力较大，群众呼声很高。建议改道路规划路幅宽40米，预估道路拆迁14万平方米，改造后将极大提升坎墩建成区形象，缓解内部交通压力。