类别标记：B

慈溪市住房和城乡建设局文件

慈住建建〔2019〕47号　　　　 　　      签发人：华利波

对市十七届人大三次会议第149号建议的答复

施旭娜代表：

您们在市十七届人大三次会议大会期间提出的《关于加快潮塘江东段江边道路建设的建议》（第149号建议）已收悉，我们会同市水利局认真研究后，现将有关意见答复如下：

城区潮塘横江东起水云浦，西止洋山路江，全长9.4公里，规划建设河面宽度80米。目前已建成7.4公里，分别是水云浦至降桥江1.4公里，降桥江至青少年宫北路4.5公里，三灶江至洋山路江1.5公里；青少年宫北路至三灶江2公里已在去年完成PPP招标，目前正在进行开工准备。

根据规划和批准的设计文件，已建成的水云浦至降桥江1.4公里、三灶江至洋山路江1.5公里和目前正在进行开工准备的青少年宫北路至三灶江2公里河道，河道两侧均设置游步道、简易绿化带和河堤堤顶道路，游步道宽度1米，河堤堤顶道路宽度5米沥青砼等硬化路面，游步道与河堤堤顶道路之间约有4 米左右的简易绿化带；已建成的降桥江至青少年宫北路4.5公里河道由于受森林公园、文化商务区和市政规划的控制，河道两侧均未设置游步道和河堤堤顶道路。

今年，我局将建设潮塘江北路工程（担山北路—新城大道）工程，该项目全长720米，宽16米，沿江绿地宽约40米，项目总投资估算5200万元。目前已完成土地报批、初设会审，计划年内开工。另外，潮塘江南路（孙塘北路—担山北路）新建工程列入了今年的预备项目，该项目西起孙塘北路，东至担山北路，全长441米，宽16米，工程总投资估算1385万元。目前已完成项目立项，正在进行土地报批，工可编制，计划年内完成施工、监理招标工作。同时，我局将做好潮塘江北路西延工程相关前期工作，并根据财力情况和实施成熟程度，建议市政府早日将该项目列入政府投资项目计划。

最后，衷心感谢您们对我市住房和城乡建设工作的关心和支持！希望您在今后继续多提宝贵意见！

慈溪市住房和城乡建设局

2019年6月27日

抄　　送：市人大代表工委，市政府办公室，市水利局，长河镇人大主席团，范百先、张亚君、丁伯灿、陆烁妮、应成钊代表。

联 系 人：邹卓彦

联系电话：63029036