关于尽快确定329国道南复线线型并启动建设的建议

领衔代表：宋红杰

附议代表：杨浩建、陈旭伟

一、项目背景

目前我市公路交通路网中高等级横向公路有329国道和中横线，在中横线建成前329国道是慈溪市唯一贯穿东西的主要道路，中横线的建成通车一定程度上分担了329国道的交通流量，主要是329国道北侧地区的车辆和过境车辆。但长年以来，慈溪市南部的沿山地区一直只有329国道这唯一的对外横向联系高等级公路。近年来，随着我市南部沿山地区旅游区块建设不断升温，上林湖越窑遗址申遗工作不断推进，美丽乡村建设不断加码，南部沿山线区域的发展正蒸蒸日上，而329国道作为横穿城区与城乡唯一交通要道，该公路交通流量已处于超饱和状态，仅通过该公路与东部沿山乡镇相连的现状必须尽快改变。

二、现状情况分析

一是中心城区路网结构需要完善。目前我市中心城区横向城市主干道 329国道以南的横向城市主干道有南二环线、前应路、南三环路（规划329国道南复线），这三条城市主干道均至东三环南路（胜陆高架），并未向东延伸，形成断头路。造成中心城区东南片尚无一条城市主干道穿过，而目前中心城区329国道以南车辆出城向东主要通过南二环、前应路和南三环，最终这些车辆都汇集于新城大道或东三环线至329国道向东行驶，造成329国道车辆拥挤，交通疏散压力极大。因此，南二环、前应路和南三环这三条横向主干道东延至寺马线，新建梅林路（南三环至中横线）纵向干道，能构建完成我市中心城区东南部路网骨架，环通城市东、南侧外围环线，形成相对完整的城市干道网络，从而有效地缓解城市对外交通压力。而尽快启动329国道南复线建设是环通城市外环线的必要条件，应首选建设，加快启动。

二是区域经济发展和项目建设需要。随着我市南部沿山地区旅游区块建设,青瓷文化的传承、保护发展升温，上林湖越窑遗址申遗工作不断推进，急需启动该工程实施，将有利于缓解329国道的交通压力，有利于慈溪腹地沿山区域的经济发展，也将为我市南部沿山地区的休闲旅游、生态宜居产业服务城区注入活力。同时，中心城区东南部融入城区发展的势头已越来越浓，城市基础配套建设是周边乡镇融入城区发展的必要条件，因此启动329国道南复线建设，尽快落实道路建设线型、走向、交通方式，以利于沿线地块规划项目的实施。

三、建议

329国道作为唯一横穿慈溪市中心城区并贯通慈溪市域东西的交通要道，该公路交通承载量已处于超饱和状态，随着机动车数量逐年增长，该道路的“堵车”现象已愈发严重，启动329国道南复线建设已迫在眉睫，虽然市总体交通规划已经做出了相关工作安排，但是前期工作推进仍然缓慢，为此，提出以下两点建议：

（一）尽快确定329国道南复线道路线型，完成项目前期工作

规划329国道南复线西起余慈中心连接线，向东有机衔接沈海高速后，继续向东延伸至湖滨公路，串联白沙路街道、横河镇、匡堰镇、桥头镇、观海卫镇、掌起镇等7个镇（街道），是慈溪对外交通的重要通道，同时兼顾内部交通的需求，是联系沿线各镇的重要通道，是中心城区外围“一高三快”快速交通走廊的重要组成部分。规划该道路为控制出入的一级公路，部分路段高架。总投资80亿元，全长27.1公里，新征道路用地约2710亩。

该项目已列入《慈溪市“十三五”综合交通运输发展规划》，计划在“十三五”时期完成一期项目建设即“完成东三环至寺马线段，长2.9公里，投资9亿；同时开工建设寺马线至沈海高速段主路”。据了解，329国道南复线的线型、走位虽已经过了多次设计、调整，但目前尚未经市政府最终确定，因而造成沿规划道路的很多项目地块边线无法确定选址，比如匡堰镇原浙东化工二厂的“退二进三”项目、石人山住宅小区项目等，所以建议市级相关部门调研了解沿线乡镇项目建设需求，尽快完成规划329国道南复线的道路线型、走位、交通方式等项目前期工作，市政府予以确认，从而有利于沿线乡镇开展相关规划编制和项目实施推进。

（二）分阶段启动建设329国道南复线建设

329国道南复线在交通规划中的重要作用和目前我市东南片道路交通的现实情况告诉我们，应马上启动该项目建设，宜早不宜迟。329国道南复线建设可以分为两个阶段进行，第一期即南三环东延（东三环-寺马线）连接横河、匡堰两个乡镇，长度约2.9公里，项目实施涉及横河镇彭桥村和匡堰镇龙舌村的土地征用和房屋拆迁，但该区域老百姓对项目实施比较支持，拆迁难度不大。第二期项目根据规划由寺马线向东连接沈海高速，项目可以在一期项目结束后适时启动。

329国道南复线建设是我市交通建设中的一项重大工程，一期东延至寺马线又是环通城市主干路网的重点，因此该项目拆迁可结合城区南三环建设的成功经验,成立市级工程指挥部并指派若干工作组实施，工程建设按中心城区市政道路建设项目实施，沿线乡镇街道全力配合。