类别号标记：A

慈溪市发展和改革局文件

慈发改建〔2022〕3号              签发人：史立权

关于市人大十八届一次会议第11号建议的答复

童建华代表：

您在市第十八届人民代表大会第一次会议期间提出的《关于深入推进前湾创新城建设的建议》（第11号）建议已收悉。经研究，现将有关情况答复如下：

一、启动前湾沪浙合作区规划和创新城城市设计

我市全力争取将高铁枢纽周边板块列为前湾沪浙合作特定区块，并由此推动了前湾新区空间规划布局由“一核三城”调整为“两核两区”，确立了我市在规划层面的核心地位。2021年，前湾沪浙合作创新区概念规划及前湾创新城高铁核心功能区城市设计顺利开展规划设计单位招投标的相关工作。目前，规划设计方案竞赛第一阶段已经完成，按照“世界眼光、中国特色、高点定位、科学合理”的总体要求，经评审委员会综合评定，中规院、同济院、清华院、澳洲CKD、深规院为联合体牵头人的5个应征团队顺利入围。下步将坚持“科产城人站田”融合理念，聚焦“南部产城服务核”核心功能，努力将前湾创新城建设成为“科技新城、青年新城、田园新城、枢纽新城、品质新城”五大新城于一体的“未来创新之城”，打造沪浙合作样板地、宁波北部门户枢纽、前湾未来价值高地。

- 二、积极建议尽快落实创新城实施主体

自2021年起，我局积极建议市委市政府尽快明确前湾创新城谋划及实施主体，以便前湾创新城高标准完成规划编制，市政、交通、水利等相关配套工程要同步研究。目前，通苏嘉甬铁路及宁波至慈溪市域郊铁路将启动建设，慈溪站站城一体化规划迫在眉睫，预计创新城实施主体将很快建立。

- 三、加快板块内交通等基础设施规划布局

一做好铁路场站枢纽专项研究。我局委托中国铁设专业团队启动枢纽规划概念设计及站场周边交通疏散专项研究，重点提出我市对场站枢纽设计、交通组织疏解、站城融合等诉求，使研究规划符合我市城市总体规模和空间战略发展要求。同时，经过前期细致地研究分析，科学合理地谋划设计，最终将慈溪站综合交通枢纽的建筑规模定格在30000平方米。通苏嘉甬铁路将于今年下半年开工建设。二是推进宁波至慈溪市域郊铁路开工建设。该项目目前由市轨道集团与我市共同推进，前期工作已全面提速，城区段将设置新城大道站、新潮塘站、坎墩站、慈溪高铁站。今年3月，项目沿线站点招标预公示文件发布，4月，铁四院中标项目工程设计总体总包，争取2022年近期完成工可批复，其中，新城大道站作为项目先行节点工程，已取得土建工可批复，将于三季度开工。三着力推进区域内互联互通。我市和前湾新区共同规划了、快速路及干线公路网络体系。目前前湾沪浙合作创新区区域内胜陆公路高架桥已建成通车，中横线快速路一期、浒运公路、大昌路综合提升（招投标阶段）等新建工程加快推进。“十四五”期间，G228国道庵东至梨洲段、中横线快速路二期、青少年宫路北延、永安路延伸工程、寺马线北延等公路将陆续开工建设。浒崇公路坎墩段拓宽改造工程，将结合宁波至慈溪市域郊铁路坎墩段线位走向及站场设置，进行优化布局。

- 四、有序板块内推进拆迁及安置工作

- 我市初步拟定了十四五期间旧城改造工作方案，明确了范围和改造时限，并排定项目。其中，创新城板块的环创金融港拆迁、高铁核心区块改造、通苏嘉甬铁路、宁慈市域郊铁路等项目已列入今年的旧城改造项目中，将率先启动，分批拆迁。在统筹旧城改造计划的同时，以民生为先，抓好安置先行。近期，杭金融港安置房一期工程已经开展前期工作，同时开展了安置区块选址研究并提交是政府决策；保障了杭湾金融港安置房一期工程（位于新城大道以西，坎墩大街以北，总占地约200亩）。

最后，感谢您对我市前湾创新城板块谋划建设的相关建议和大力支持，并通过您向马剑波、戎高明、孙建明、周秀锋、郑超、胡含维、胡佳玲、胡敏校、徐新芳、黄璐怡、楼晶晶、楼攀登等代表一并表示感谢。

慈溪市发改和改革局

2022年6月30日

抄送：市人大代表工委，市府办，市财政局,市自然资源规划局,市住建局,市交通局,市水利局,市房屋征收管理办,市环杭州湾创新中心,坎墩街道。

联系人：丁建权

联系电话：89591811