宁波杭州湾新区开发建设管理委员会关于慈溪市十七届

人大第三次会议第91号建议的答复

袁建林代表：

您提交的《关于实施七塘公路庵东段拓宽改造的建议》已收悉。首先，非常感谢您对杭州湾新区开发建设的关心和支持。对于您的建议，我们经过认真研究，现答复如下：

七塘公路西起周巷镇，东至龙山镇，路线全长59.73km，其中新区境内为西三至水云浦段，全长28km，是沿途乡镇进出新区的主要交通道路。随着新区社会经济的发展，七塘公路交通流量大幅提升，同时由于芦庵公路、历崔线北延等纵向主干道正在改造，部分进出新区的车辆需绕行七塘公路，进一步增大了道路的通行压力。去年下半年以来，由于多雨天气持续时间较长，导致路面出现大面积坑洞破损现象，严重影响当地居民的日常出行和车辆的安全行驶。

为保障周边居民的出行安全，缓解通行压力，改善七塘公路周边交通环境，七塘公路整修工程已列入2019年基础设施建设计划，当年完成改造。同时，七塘公路周边的中兴一路、海川大道等市政道路建设也在加快推进中。综合考虑对七塘公路的历史景观保护和新区的路网规划，暂不考虑对七塘公路进行拓宽改造。

一、七塘公路整修工程

计划今年对新区境内七塘公路进行全面改造，桥梁、排水、附属设施等一并完善。

二、中兴一路

中兴一路（兴慈五路——兴慈四路）市政工程长1.1千米，宽36米，总投资8600万元，计划今年完工；中兴一路（兴慈五路——海川大道）市政工程长4.7千米，宽36米，总投资7.4亿元，今年进行征地拆迁等工作，计划明年开工。

三、海川大道（七塘公路—滨海一路）

海川大道（历崔线北延），南起七塘公路，北至滨海一路，全长3.8公里，路宽56米，设计标准为一级公路，兼顾城市道路功能，设计速度60km/h。目前，一标：路基主路全线贯通，桥梁桩基全部完成，完成总工程量的约60%；二标：桥梁主车道铺装完成，泡沫混凝土间土方回填，完成总工程量的64%，计划2020年全线完工。

四、滨海大道（兴慈五路—金源大道）

滨海大道（兴慈五路——金源大道）市政工程，全长约4850米，宽56米，今年进行征地拆迁等工作，计划明年正式开工。

宁波杭州湾新区开发建设管理委员会

2019年6月18日

（联系人：胡巍；联系电话：63075539）