关于调整长邱线延伸段规划方案的建议

领衔代表：金鹏伟

附议代表：

随着我区镇经济的迅速发展，尤其是慈东沿海经济开发区的迅速崛起，对交通运输道路的便利、便捷有了更高的要求。为了连通杭甬高速复线与宁波绕城高速公路，2013年规划提出了长邱线延伸段公路工程的方案。原方案具体情况如下：

长邱线延伸段公路工程起自已建的长邱线改建工程（329国道连接线）K10+645处，向北跨越329国道、凤鸣路，沿石塘山西侧折向东北，利用现状龙吟路线位经规划龙镇大道、沿海北线、慈东大道，下穿规划杭甬高速复线，终于十塘横河南侧，路线全长6.819公里。全线设互通立交1处、分离式立交1处、中小桥4座。

按照这个规划方案，该公路要建成，除了要修建2座立交、4座中小桥外，还需要涉及征地约200多亩、村民拆迁8户和3户工厂拆迁工程，并对龙山雁门小学有影响，预计投资额多达4.5亿元，耗资金额巨大，且在实际实施过程中因要横穿国道、及国道旁边的村庄，涉及到要征地、拆迁的村民在征、拆过程中交涉困难，未拆迁仍居住在该线周边的村民反映担心公路建成后噪音扰民极力反对该工程进行的问题等，该工程建设工程进度推进一直非常缓慢。

鉴于上述因素，一方面为了减少投资金额，另一方面减轻该工程实施的外部压力达到能快速建成的目的，对该段公路工程的规划实施方案提出如下调整建议：

以龙吟路为连接路段基础，由北向南，将龙吟路经329国道修通连接至长邱线，将原龙吟路现有道路进行加宽改建，利用现状龙吟路线位经规划龙镇大道、沿海北线、慈东大道，下穿规划杭甬高速复线，终于十塘横河南侧。

这样更改后的规划路线有以下几方面好处：

一是投资成本大大减少、大大降低施工难度。更改后，需要重新修建的公路工程可以从原来的6.819公里缩短至0.5公里，然后将龙吟路加宽改建即可，无需修建高架桥，征地面积将从原来的200多亩减少到60亩不到，不涉及到任何拆迁工程，预计投资金额最多不超过2亿元，至少降低了一半以上的投资。且因不需要修建高架桥，工程在施工过程中的难度也大为降低。

二是方案、工程推进工作阻力减少，可以加快进度。因征地面积减少，无须进行拆迁动员，且不需要利用高架桥等工程经过村庄，大大减少了前期基层动员工作，民众的阻碍力大大减少，对于快速推进实施工程方案有很大的帮助。

三是更改后的方案应是直接连接长邱线的，无须绕行。如此一来，交通更加便利，只需要在长邱线与龙吟路连接端形成一个开阔的丁字路口即可，从整体上看，土地集约利用更为合理，景观上也更美观。